Лабораторная работа №4
Исследование принципов составления тестового плана

Цель работы

Цель работы: сформировать умение составлять тестовый план.

Разработанный тестовый план

Тестовый план составлен для приложения «Family Info» на основе требований из Приложения А. Дефекты и вопросы по требованиям, найденные при их анализе, учтены в разделах плана (см. лабораторную работу №3).

1. Цель

Приложение «Family Info» предназначено для ввода, хранения и открытия информации о семье (муж, жена, дети) в файле базы данных семьи. Цель тестирования — подтвердить, что приложение выполняет требования Приложения А, не теряет данные пользователя и проверяет вводимые значения. Первостепенное внимание уделяется работе с файлом базы (создание, открытие, сохранение), закладке «Children» и проверке полей.

2. Области, подвергаемые тестированию

| № | Область (пункты требований) | Приоритет | Тест-кейсов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание новой базы, кнопка «New» (п. 5) | Высокий | 6 |
| 2 | Открытие базы, кнопка «Open»; запрос на сохранение изменений (п. 6, 6.1) | Высокий | 8 |
| 3 | Сохранение базы, кнопка «Save»: доступность, имя файла, перезапись (п. 4.1, 7, 7.1–7.3) | Высокий | 10 |
| 4 | Закладка «General»: описание, дата свадьбы (п. 4, 5) | Средний | 5 |
| 5 | Закладки «Husband» и «wife»: поля, вычисление «Age» (п. 10, 11) | Средний | 10 |
| 6 | Закладка «Children»: таблица, «Add Child», «Del Child», «Edit Child» (п. 12–19) | Высокий | 14 |
| 7 | Проверка полей: формат даты, длина до 50 символов, рост до 300 см (Приложения 1, 2, 4) | Высокий | 10 |
| 8 | Интерфейс: кнопки, подсказки, закладка «General» по умолчанию, прокрутка (п. 4, 4.1, 15, 16) | Средний | 4 |
| 9 | Одновременная работа нескольких экземпляров приложения (п. 3) | Низкий | 2 |
| 10 | Работа на согласованных версиях ОС (п. 1) | Средний | 3 |
|  | Итого (ориентировочно) |  | 72 |

3. Области, не подвергаемые тестированию

– Поддержка нескольких языков (п. 8): требование необязательное, язык интерфейса — английский.

– Установка и удаление приложения, производительность, нагрузка и безопасность: требований к ним в Приложении А нет.

– Работа на «всех версиях всех операционных систем» (п. 1): проверка невыполнима, тестируется только согласованный перечень ОС.

– Требования, содержащие противоречия (п. 9 и п. 6, п. 18.1): тестируются только после уточнения у заказчика.

4. Тестовая стратегия и подходы

– Перед тест-дизайном выполняется анализ требований и отправляются вопросы заказчику; тест-кейсы пишутся по уточнённым требованиям.

– Виды тестирования: дымовое (на каждой новой сборке), функциональное, тестирование интерфейса, негативное, регрессионное, проверка на согласованных версиях ОС.

– Техники тест-дизайна: классы эквивалентности и граничные значения для полей (длина 50, рост 0–300 см, даты), таблица состояний для кнопок «Save» и «Del Child».

– Тестирование ручное; автоматизация не планируется из-за небольшого объёма и графического интерфейса.

– Тест-кейсы высокого приоритета выполняются первыми; найденные дефекты оформляются в баг-трекере и проверяются повторно.

5. Критерии

5.1. Приёмочные критерии и критерии качества:

– пройдено 100 % тест-кейсов высокого приоритета и не менее 95 % всех тест-кейсов;

– нет открытых дефектов критической и высокой важности;

– каждый пункт Приложения А покрыт хотя бы одним тест-кейсом;

– данные после сохранения и повторного открытия базы совпадают с введёнными.

5.2. Критерии начала тестирования:

– получены ответы заказчика на вопросы по критичным пунктам требований;

– есть сборка приложения, которая проходит дымовое тестирование (запуск, «New», «Open», «Save», переход по закладкам);

– подготовлены тестовое окружение и тестовые данные;

– готовы тест-кейсы высокого приоритета.

5.3. Критерии приостановки тестирования:

– сборка не проходит дымовое тестирование или приложение аварийно завершается при «New», «Open», «Save»;

– найден блокирующий дефект, из-за которого нельзя выполнить более 30 % тест-кейсов;

– тестовое окружение недоступно;

– требования существенно изменены.

5.4. Критерии возобновления тестирования:

– блокирующий дефект исправлен и подтверждён;

– новая сборка прошла дымовое тестирование;

– окружение восстановлено, тест-кейсы обновлены под изменённые требования.

5.5. Критерии завершения тестирования:

– выполнены приёмочные критерии;

– выполнены все запланированные тест-кейсы и регрессионный цикл;

– в последнем цикле регрессии нет новых критических и высоких дефектов;

– подготовлен итоговый отчёт о тестировании.

6. Ресурсы

6.1. Программные ресурсы:

– Windows 10 и Windows 11 (перечень уточняется у заказчика), использовать виртуальные машины, 2 копии;

– тестируемая сборка приложения «Family Info»;

– баг-трекер и таблица тест-кейсов (бесплатные решения), по 3 рабочих места.

6.2. Аппаратные ресурсы:

– 2 рабочих места тестировщиков и 1 для тест-лида (ПК или ноутбук, не менее 4 ГБ ОЗУ);

– тестовый стенд с виртуальными машинами для разных версий ОС, к дню 5.

6.3. Человеческие ресурсы:

– тест-лид — 1 человек на весь срок;

– тестировщики — 2 человека с этапа разработки тест-кейсов (с 5-го дня);

– разработчик — на связи для исправления дефектов;

– представитель заказчика — для ответов на вопросы по требованиям.

6.4. Временные ресурсы:

Срок — 15 рабочих дней. Объём работ — около 72 тест-кейсов и около 40 человеко-дней (тест-лид — 15, два тестировщика — по 13 дней).

6.5. Финансовые ресурсы:

Стоимость ПО равна нулю (используются бесплатные и учебные лицензии). Основные затраты — оплата труда команды; смета оформляется отдельным документом, так как является конфиденциальной.

7. Расписание

| Этап | Дни | Ключевая точка |
| --- | --- | --- |
| Анализ требований, вопросы заказчику | 1–2 | М1: вопросы отправлены, ответы получены |
| Разработка тест-плана и чек-листов | 3–4 | М2: тест-план утверждён (день 4) |
| Разработка тест-кейсов | 5–8 | М3: тест-кейсы готовы и согласованы (день 8) |
| Дымовое тестирование и основной цикл | 9–12 | М4: основной цикл завершён, дефекты заведены (день 12) |
| Регрессионное тестирование | 13–14 | М5: исправления критических дефектов подтверждены (день 14) |
| Итоговый отчёт | 15 | М6: отчёт передан заказчику (день 15) |

8. Роли и ответственность

| Роль | Кол-во | Область ответственности |
| --- | --- | --- |
| Тест-лид (ведущий тестировщик) | 1 | Составляет и ведёт тест-план, оценивает сроки и ресурсы, распределяет задачи, контролирует критерии, готовит итоговый отчёт |
| Тестировщик 1 | 1 | Тест-кейсы и проверка работы с файлом базы (New, Open, Save), закладок General, Husband, wife |
| Тестировщик 2 | 1 | Тест-кейсы и проверка закладки Children, проверки полей, интерфейса и версий ОС |
| Разработчик | 1 | Исправляет дефекты, передаёт сборки, отвечает на технические вопросы |
| Представитель заказчика | 1 | Отвечает на вопросы по требованиям, принимает результаты |

9. Оценка рисков

| Риск | Вероятность / влияние | Меры по предотвращению и выходу из ситуации |
| --- | --- | --- |
| Противоречивые и неполные требования (п. 2 и 7.2, п. 6 и 9, нет Приложения 3) | Высокая / высокое | Отправить вопросы заказчику до тест-дизайна и зафиксировать ответы. До ответа писать тест-кейсы по наиболее вероятной трактовке с пометкой и обновить их после ответа |
| Сборка приходит с опозданием или нестабильна | Средняя / высокое | Согласовать график выдачи сборок и дымовой тест при приёмке сборки; заложить запас 2 дня. При задержке перенести работу на тест-дизайн и регрессию, сократить область низкого приоритета |
| «Все версии всех ОС» невозможно проверить | Высокая / среднее | Согласовать с заказчиком конкретный перечень ОС до начала тестирования |
| Тестовое окружение недоступно | Низкая / среднее | Заранее подготовить образы виртуальных машин, иметь резервное рабочее место |
| Нехватка людей или времени (болезнь, много дефектов) | Средняя / среднее | Выполнять тест-кейсы в порядке приоритета, взаимозаменяемость тестировщиков, привлечь резерв при превышении сроков |

10. Документация

| Документ | Кто готовит | Когда | Кому передаёт |
| --- | --- | --- | --- |
| Вопросы по требованиям | Тест-лид | Дни 1–2 | Заказчику |
| Тест-план | Тест-лид | Дни 3–4 | Заказчику, команде |
| Чек-листы и тест-кейсы | Тестировщики | Дни 5–8 | Тест-лиду, разработчику |
| Отчёты о дефектах | Тестировщики | В ходе тестирования | Разработчику |
| Отчёт о цикле тестирования | Тест-лид | После каждого цикла | Заказчику |
| Итоговый отчёт | Тест-лид | День 15 | Заказчику |

11. Метрики

| Метрика | Формула | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| Покрытие требований | Требования, покрытые тест-кейсами / все требования × 100 % | 100 % |
| Выполнение тест-кейсов | Выполненные / запланированные × 100 % | 100 % |
| Успешность тестирования | Пройденные / выполненные × 100 % | не менее 95 % |
| Плотность дефектов | Количество дефектов / количество тест-кейсов | снижается от цикла к циклу |
| Открытые критические и высокие дефекты | Количество открытых дефектов критической и высокой важности | 0 |

Выводы по работе

Вывод: в ходе лабораторной работы изучены принципы составления тестового плана и разработан тестовый план для приложения «Family Info» по требованиям Приложения А. В плане определены цель, области тестирования с приоритетами и оценкой объёма (около 72 тест-кейсов), области, исключённые из тестирования, стратегия, критерии начала, приостановки, возобновления и завершения, ресурсы, расписание с ключевыми точками на 15 рабочих дней, роли, риски, документация и метрики. Особое внимание уделено рискам, вызванным дефектами в самих требованиях: для их снижения в план включены вопросы заказчику до начала тест-дизайна. Составленный план делает работу тестировщиков прозрачной и позволяет контролировать ход и завершение тестирования.

Ответы на контрольные вопросы

- Что такое тестовый план?

Тестовый план — документ, описывающий и регламентирующий перечень работ по тестированию, а также соответствующие техники и подходы, стратегию, области ответственности, ресурсы, расписание и ключевые даты.

- Назовите преимущества качественного тест-плана.

Качественный тест-план даёт команде и заказчику общее понимание целей, объёма и подходов к тестированию; позволяет заранее оценить сложность, ресурсы, сроки и риски; распределяет ответственность; задаёт критерии начала, приостановки и завершения, что защищает от бессмысленной траты усилий и от преждевременного прекращения тестирования; помогает согласовать работы с общим проектным планом и контролировать ход тестирования.

- Какими свойствами обладает качественный тестовый план.

Качественный тест-план обладает большинством свойств качественных требований (завершённость, атомарность, непротиворечивость, недвусмысленность, выполнимость, прослеживаемость, модифицируемость и др.), а также реалистичностью (запланированный подход выполним), гибкостью (любую часть можно быстро изменить без нарушения связей с другими частями) и согласованностью с общим проектным планом и другими планами.

- Приведите пример риска, который может быть отмечен при планировании тестовых испытаний. Дайте рекомендации по недопущению такой ситуации и выходу из неё в случае её возникновения.

Пример риска: сборка приложения приходит с опозданием или нестабильна, из-за чего сдвигаются сроки. Чтобы не допустить такой ситуации, нужно заранее согласовать график выдачи сборок, ввести дымовое тестирование при приёмке каждой сборки и заложить в расписание запас времени. Если риск наступил, тестирование приостанавливается по критериям приостановки; команда переключается на тест-дизайн и регрессию стабильных областей, расписание пересогласовывается с руководителем проекта, а при нехватке времени сокращается область низкого приоритета.